COMISSIONADOS

Tarefas por Setor — MVP Beta

CTO  ·  CPO  ·  COO  ·  Growth  ·  Gerado a partir da documentação completa do projeto

| Equipe | 4 pessoas: CTO · CPO · COO · Growth (QA em recrutamento) |
| --- | --- |
| Fases | Fase 0 (Setup: 3–5 dias) · Fase 1 (MVP: 2–3 semanas) · Fase 2 (Pós-beta) · Contínuo |
| Fontes | PDF Pesquisa de Produto · stack_do_projeto.md · Business Doc · Plataformas e Custos |
| Status inicial | Todas as tarefas marcadas como 'A fazer' — atualizar conforme execução |
| Legenda de Fase | Fase 0 = Setup inicial ¦ Fase 1 = MVP operacional ¦ Fase 2 = Pós-validação ¦ Contínuo = sempre ativo |

🔧 CTO — Tech Lead Arquitetura · Banco de dados · Segurança · Deploy · Infraestrutura · Edge Functions · Integrações

Escopo de responsabilidade O CTO é o guardião da integridade técnica do projeto. Nenhum PR que afete schema, migrations ou RLS policies é mergeado sem sua revisão. É o único responsável por credenciais de infraestrutura (Supabase, Cloudflare, Vercel). Todas as Edge Functions e regras de segurança são implementadas e mantidas pelo CTO.

| # | Tarefa | Prioridade | Fase | Status | Referência / Critério | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Criar monorepo (Turborepo + pnpm) com estrutura apps/web, apps/mobile, apps/desktop, packages/ui, packages/shared | Alta | Fase 0 | A fazer | stack_do_projeto.md — Repo | Semana 1 |
| 02 | Configurar padrões de código: TypeScript strict, ESLint, Prettier, husky (pre-commit hooks) | Alta | Fase 0 | A fazer | stack_do_projeto.md — Boas Práticas | Semana 1 |
| 03 | Criar projeto no Supabase (região São Paulo) e configurar variáveis de ambiente | Alta | Fase 0 | A fazer | DEPLOY_BETA.md — Etapa 1 | Semana 1 |
| 04 | Implementar migrations do banco: profiles, providers, categories, requests, request_events, tickets, ratings | Alta | Fase 0 | A fazer | stack_do_projeto.md — Modelo de Dados | Semana 1 |
| 05 | Configurar Auth com roles: client, provider, admin (Supabase Auth + metadata de role) | Alta | Fase 0 | A fazer | stack_do_projeto.md — Identidade e Perfis | Semana 1 |
| 06 | Implementar RLS policies completas: profiles, providers, requests, request_events, tickets, ratings | Alta | Fase 0 | A fazer | stack_do_projeto.md — RLS | Semana 1–2 |
| 07 | Deploy do WebApp (Next.js) na Vercel com domínio beta.comissionados.com.br | Alta | Fase 0 | A fazer | DEPLOY_BETA.md — Etapa 4 | Semana 1–2 |
| 08 | Configurar Cloudflare: DNS, SSL Full Strict, WAF rules (rate limit API + /admin), Cache rules | Alta | Fase 0 | A fazer | DEPLOY_BETA.md — Etapa 3 | Semana 2 |
| 09 | Implementar Edge Function: request_create (valida input, cria request, loga evento) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Edge Functions (1) | Semana 2 |
| 10 | Implementar Edge Function: request_accept (aceite do prestador, define provider_id, loga evento) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Edge Functions (2) | Semana 2 |
| 11 | Implementar Edge Function: request_update_status (máquina de estados, valida transições válidas) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Edge Functions (3) | Semana 2 |
| 12 | Implementar Edge Function: request_complete_with_otp (valida hash OTP, muda para completed) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Edge Functions (4) | Semana 2–3 |
| 13 | Implementar Edge Function: ticket_open (abre ticket, marca request como disputed) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Edge Functions (5) | Semana 3 |
| 14 | Configurar Supabase Realtime: canal de mudanças de status do request (para cliente acompanhar ao vivo) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Realtime | Semana 3 |
| 15 | Configurar Storage buckets: avatars (public), request-media (private), provider-docs (private) com RLS | Alta | Fase 1 | A fazer | DEPLOY_BETA.md — Storage | Semana 3 |
| 16 | Integrar Resend como SMTP do Supabase Auth (confirmação de conta, recuperação de senha) | Alta | Fase 1 | A fazer | DEPLOY_BETA.md — Etapa 2 | Semana 3 |
| 17 | Configurar Sentry (Next.js): error tracking, source maps, alerta por e-mail para novos erros | Alta | Fase 1 | A fazer | DEPLOY_BETA.md — Observabilidade | Semana 3 |
| 18 | Configurar rate limit em endpoints sensíveis (Cloudflare Worker ou Edge Function) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Segurança | Semana 3 |
| 19 | Gerar e documentar ARCHITECTURE.md, DB_SCHEMA.md, RLS_POLICIES.md, EDGE_FUNCTIONS.md no /docs do repo | Média | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Repo /docs | Semana 4 |
| 20 | Criar runbooks para a equipe de operação: README_OPERACAO.md, README_BUGFIX.md, FAQ_SUPABASE.md | Média | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Runbooks | Semana 4 |
| 21 | Configurar CI/CD: GitHub Actions para lint, test e deploy automático no push para main | Média | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Deploy | Semana 4 |
| 22 | Implementar geração e validação de OTP/PIN (6 dígitos) para conclusão segura do serviço | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Conclusão Segura | Semana 3 |
| 23 | Revisão obrigatória de todo PR que afete schema, migrations ou RLS policies (nenhum merge sem CTO) | Alta | Contínuo | A fazer | Business Doc — CTO — PR Review | Sempre |
| 24 | Integração de pagamentos: Pix manual com confirmação no app (MVP Fase 1 — sem split) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Pagamentos Fase 1 | Semana 4–5 |
| 25 | Planejar e implementar split de pagamentos (Stripe Connect ou PagBank) para Fase 2 | Média | Fase 2 | A fazer | Business Doc — Comissões (15% plataforma) | Pós-beta |
| 26 | Implementar antifraude avançado: detecção de padrões de abuso (aceite e não comparecimento recorrente) | Média | Fase 2 | A fazer | PDF — Cancelamentos e Disputas | Pós-beta |
| 27 | Avaliar e implementar app Expo (React Native) para iOS e Android com mesmo codebase do web | Média | Fase 2 | A fazer | stack_do_projeto.md — Mobile | Pós-beta |
| 28 | Manutenção e monitoramento semanal: revisar logs Sentry, métricas Supabase, alertas Cloudflare | Alta | Contínuo | A fazer | DEPLOY_BETA.md — Alertas | Semanal |

🎨 CPO — Product Dev Frontend · UX · Fluxos de cliente e prestador · Painel admin · Observabilidade de produto

Escopo de responsabilidade O CPO é responsável pelo que o usuário vê e experimenta. Desenvolve todos os fluxos do cliente, do prestador e do painel admin. Gerencia o roadmap de produto com base em dados (PostHog) e feedback do COO e Growth. Trabalha em par com o CTO nas integrações de Realtime e na lógica de exibição de status.

| # | Tarefa | Prioridade | Fase | Status | Referência / Critério | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Desenvolver tela de Onboarding do cliente: cadastro rápido (nome + permissões de GPS e câmera) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Cliente Tela 1 | Semana 2 |
| 02 | Desenvolver Home do cliente: lista de categorias (Frete, Mudança, Carreto) com ícones e descrições | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Cliente Tela 2 | Semana 2 |
| 03 | Desenvolver tela de Criar Solicitação: endereço de origem/destino, detalhes, upload de fotos, tipo de veículo | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Cliente Tela 4 | Semana 2 |
| 04 | Desenvolver tela de Acompanhamento em Tempo Real: status do pedido via Supabase Realtime + ETA simples | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Cliente Tela 5 | Semana 2–3 |
| 05 | Desenvolver tela de Finalização do cliente: exibição do PIN/OTP gerado para confirmar o serviço | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Cliente Tela 6 | Semana 3 |
| 06 | Desenvolver tela de Avaliação: 1–5 estrelas + comentário opcional (só disponível após status completed) | Média | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Cliente Tela 7 | Semana 3 |
| 07 | Desenvolver tela de Abertura de Ticket pelo cliente: motivo padronizado + campo aberto + evidências | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Cliente Tela 8 | Semana 3 |
| 08 | Desenvolver Onboarding do Prestador: perfil, categorias atendidas, raio de atendimento, fotos de documento | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Prestador Tela 1 | Semana 3 |
| 09 | Desenvolver toggle Online/Offline do Prestador (com efeito em providers.active) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Prestador Tela 2 | Semana 3 |
| 10 | Desenvolver tela de Solicitações Recebidas (prestador): lista de pedidos pendentes com detalhes e ação de aceitar/recusar | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Prestador Tela 3 | Semana 3 |
| 11 | Desenvolver tela de Solicitação Ativa (prestador): status atual + botões de transição (a caminho / chegou / iniciando / concluindo) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Prestador Tela 4 | Semana 3 |
| 12 | Desenvolver tela de Finalização do Prestador: campo para digitar o PIN/OTP recebido do cliente | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Prestador Tela 5 | Semana 3 |
| 13 | Desenvolver Painel Admin (Electron/Web): lista de prestadores pendentes de verificação com ação de aprovar/rejeitar | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Admin Tela 1 | Semana 3–4 |
| 14 | Desenvolver Painel Admin: lista de requests com filtros por status + visualização de request_events (auditoria) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Admin Tela 2 e 3 | Semana 4 |
| 15 | Desenvolver Painel Admin: fila de tickets com resolução (notas do admin, fechamento, bloqueio de prestador) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Admin Tela 4 e 5 | Semana 4 |
| 16 | Implementar mensagens rápidas do prestador: 'Chegando', 'Atrasarei X min', 'Não encontrei o endereço' | Média | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Regras de Produto (1) | Semana 4 |
| 17 | Implementar cancelamento com motivo padronizado: cliente desistiu / prestador indisponível / endereço incorreto / outro | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Cancelamento com Motivo | Semana 4 |
| 18 | Implementar expiração automática de pedido: status expired se não aceito em X minutos + sugestão de tentar novamente | Média | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Expiração de Pedido | Semana 4 |
| 19 | Integrar PostHog: implementar 7 eventos obrigatórios (signup, provider_verified, request_created, request_accepted, request_completed, ticket_opened, request_cancelled) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — PostHog Eventos | Semana 4 |
| 20 | Garantir que todos os flows do cliente e prestador são responsivos (mobile-first PWA) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — WebApp PWA | Semana 4 |
| 21 | Gerir roadmap de produto: priorizar backlog com base em dados de PostHog + feedback do COO e Growth | Alta | Contínuo | A fazer | Business Doc — CPO | Quinzenal |
| 22 | Criar e manter documentação de UX/produto: fluxos de tela, decisões de design, critérios de aceite | Média | Contínuo | A fazer | fluxograma_estados.html | Mensal |
| 23 | Implementar purpose strings corretas para iOS (câmera, GPS) e Data Safety completo para Android | Alta | Fase 2 | A fazer | PDF — Requisitos de Loja | Pré-Fase 2 |
| 24 | Implementar chat real com histórico (substituindo mensagens rápidas da Fase 1) | Média | Fase 2 | A fazer | stack_do_projeto.md — O que NÃO entra no MVP | Pós-beta |
| 25 | Planejar e construir app Expo para iOS e Android (partindo do codebase PWA) | Média | Fase 2 | A fazer | stack_do_projeto.md — Mobile | Pós-beta |

⚙️ COO — Operações Verificação de prestadores · Tickets e disputas · Qualidade · Documentação operacional · Compliance

Escopo de responsabilidade O COO é a linha de frente operacional. Verifica prestadores, resolve tickets dentro do SLA de < 4h e documenta cada incidente. É o elo entre o produto (CPO) e o mundo real: identifica o que confunde usuários, o que causa tickets recorrentes e o que precisa ser corrigido — e transforma isso em issues estruturados para o time técnico.

| # | Tarefa | Prioridade | Fase | Status | Referência / Critério | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Criar checklist de verificação de prestadores: CNH, documento do veículo, comprovante de endereço, foto de perfil | Alta | Fase 0 | A fazer | PDF — Jornada do Prestador / Onboarding | Semana 1 |
| 02 | Criar formulário de recepção de documentos de prestadores (Google Forms ou equivalente) para fase pré-app | Alta | Fase 0 | A fazer | Business Doc — COO | Semana 1 |
| 03 | Verificar e aprovar manualmente os primeiros 10–20 prestadores no Painel Admin (providers.verified = true) | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Admin Tela 1 | Semana 3+ |
| 04 | Operar a fila de tickets diariamente: meta de resposta < 4h (SLA do MVP), registrar resolução no admin | Alta | Contínuo | A fazer | Business Doc — COO — SLA < 4h | Diário |
| 05 | Documentar todos os incidentes em INCIDENTS.md: prestador não compareceu, disputa de valor, fraude, etc. | Alta | Contínuo | A fazer | stack_do_projeto.md — INCIDENTS.md | A cada incidente |
| 06 | Comunicação direta com prestadores: WhatsApp Business para dúvidas de uso do app, status de verificação, avisos | Alta | Contínuo | A fazer | Business Doc — COO | Diário |
| 07 | Resolver disputas (status disputed): coletar evidências (fotos, chat, localização), decidir e liberar ou estornar pagamento | Alta | Contínuo | A fazer | Business Doc — Cancelamento e Taxa | A cada disputa |
| 08 | Monitorar taxa de cancelamento por prestador: bloquear temporariamente (active=false) quem tiver padrão abusivo | Alta | Contínuo | A fazer | stack_do_projeto.md — Tickets e Operação | Semanal |
| 09 | Definir e documentar política interna de disputas: quando reembolsar, quando suspender prestador, quando encerrar conta | Alta | Fase 1 | A fazer | PDF — Cancelamentos e Stand-by | Semana 3 |
| 10 | Criar e manter FAQ operacional interno: perguntas frequentes de prestadores e clientes + respostas padrão | Média | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Runbooks | Semana 4 |
| 11 | Criar runbook de operação (README_OPERACAO.md): pedido travado, prestador sumiu, cliente insatisfeito, como abrir ticket | Alta | Fase 1 | A fazer | stack_do_projeto.md — Runbooks (1) | Semana 4 |
| 12 | Criar relatório semanal de operação: tickets abertos/fechados, cancelamentos, principais problemas e aprendizados | Média | Contínuo | A fazer | Business Doc — Métricas / Qualidade | Semanal |
| 13 | Acompanhar métricas de qualidade no PostHog/dashboard: ticket_opened por 100 serviços, taxa de cancelamento, recorrência de disputas | Alta | Contínuo | A fazer | PDF — Métricas: Qualidade e Confiança | Semanal |
| 14 | Alimentar o painel admin com notas internas sobre prestadores: avaliação de comportamento, observações de campo | Média | Contínuo | A fazer | stack_do_projeto.md — Admin (notas_admin) | Contínuo |
| 15 | Repassar aprendizados operacionais ao CPO como issues ou feedback estruturado (bugs de UX, fluxos confusos, etc.) | Alta | Contínuo | A fazer | Business Doc — COO → CPO (feedback) | Quinzenal |
| 16 | Definir política de retenção de dados: quanto tempo guardar histórico de localização, logs de auditoria, dados de ticket | Alta | Fase 1 | A fazer | PDF — Marco Civil / Decreto 8.771 — retenção mínima | Semana 4 |
| 17 | Validar com jurídico os Termos de Uso e Política de Privacidade antes do lançamento público | Alta | Fase 1 | A fazer | PDF — Relação de Consumo / LGPD | Pré-lançamento |
| 18 | Configurar WhatsApp Business com respostas automáticas básicas (saudação, horário de atendimento, links do app) | Média | Fase 1 | A fazer | Business Doc — Estratégia de Lançamento | Semana 3 |

🚀 Growth — Comunidade e Marketing Captação de prestadores · Redes sociais · SEO local · Presença digital · Feedback de campo

Escopo de responsabilidade Growth é responsável por trazer oferta (prestadores) e demanda (clientes) para a plataforma. Na fase beta, o foco é presencial e local: recrutar prestadores bairro a bairro, acompanhar seu onboarding e coletar feedback de campo. Nas redes, o papel é construir confiança — não escala forçada — com conteúdo autêntico e local.

| # | Tarefa | Prioridade | Fase | Status | Referência / Critério | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Recrutar os primeiros 10–20 prestadores presencialmente no bairro-alvo (abordagem direta, mercados, igrejas, grupos locais) | Alta | Fase 0 | A fazer | Business Doc — Fase Pré-Lançamento | Semana 1–2 |
| 02 | Criar perfis nas redes sociais: Instagram (@comissionados), WhatsApp Business, Google Meu Negócio, TikTok | Alta | Fase 0 | A fazer | Business Doc — 4.3 Redes Sociais | Semana 1 |
| 03 | Publicar landing page de lista de espera (captura de e-mail de clientes e prestadores interessados) | Alta | Fase 0 | A fazer | Business Doc — Pré-lançamento | Semana 1–2 |
| 04 | Panfletagem física: condomínios, supermercados, comércios e pontos de movimento no bairro-alvo | Alta | Fase 0 | A fazer | Business Doc — Panfletagem | Semana 2–3 |
| 05 | Parceria com associações comerciais e grupos de bairro (WhatsApp/Telegram) para divulgação do lançamento | Alta | Fase 0 | A fazer | Business Doc — Parcerias locais | Semana 2–3 |
| 06 | Conduzir onboarding presencial dos primeiros prestadores: ensinar a usar o app, orientar sobre documentação, tirar dúvidas | Alta | Fase 1 | A fazer | Business Doc — Growth — Onboarding | Semana 3+ |
| 07 | Publicar no Instagram: 3–4 posts por semana (fotos de serviços, depoimentos de prestadores, bastidores, dicas) | Alta | Contínuo | A fazer | Business Doc — Instagram (3–4x/semana) | Semanal |
| 08 | Publicar no TikTok: 2 vídeos curtos por semana mostrando como o app funciona (tela real, relato de prestador, dica rápida) | Alta | Contínuo | A fazer | Business Doc — TikTok (2x/semana) | Semanal |
| 09 | Atualizar Google Meu Negócio semanalmente: fotos, avaliações, responder comentários, descrever serviços disponíveis | Média | Contínuo | A fazer | Business Doc — Google Meu Negócio (semanal) | Semanal |
| 10 | Participar ativamente em grupos de bairro no WhatsApp/Facebook: divulgação contextual, resposta a dúvidas, indicação de prestadores | Alta | Contínuo | A fazer | Business Doc — Facebook Groups | Diário |
| 11 | Oferecer isenção de comissão nos primeiros 50 serviços concluídos (incentivo de tráfego pós-lançamento) | Alta | Fase 1 | A fazer | Business Doc — Fase de Lançamento | Semana 4–5 |
| 12 | Incentivar avaliações públicas no Google e comentários de clientes nas redes sociais após serviços concluídos | Alta | Contínuo | A fazer | Business Doc — Fase de Lançamento | Contínuo |
| 13 | Coletar feedback de campo dos prestadores: o que confunde no app, o que falta, o que funciona bem — repassar ao CPO | Alta | Contínuo | A fazer | Business Doc — Growth → CPO (feedback) | Quinzenal |
| 14 | Criar estratégia de SEO local: página do produto com palavras-chave 'frete bairro X', 'carreto cidade Y', blog com dicas | Média | Fase 1 | A fazer | Business Doc — 4.4 SEO | Semana 3–4 |
| 15 | Lançar campanha 'boca a boca': incentivar clientes a indicar o app (cupom de desconto ou reconhecimento público) | Média | Fase 1 | A fazer | Business Doc — Divulgação | Semana 4–5 |
| 16 | Produzir depoimento em vídeo dos primeiros prestadores para usar nas redes (30–60s, natural, no local de trabalho) | Média | Fase 1 | A fazer | Business Doc — Instagram (depoimentos) | Semana 4–5 |
| 17 | Criar calendário de conteúdo mensal: planejar posts por tema (frete, mudança, carreto, segurança, bastidores) | Média | Contínuo | A fazer | Business Doc — Redes Sociais | Mensal |
| 18 | Monitorar métricas de crescimento: seguidores, alcance, cadastros na lista de espera, conversão de prestadores | Alta | Contínuo | A fazer | Business Doc — Métricas de Validação | Semanal |

# Dependências Críticas entre Setores

| Quem entrega | O quê | Para quem | Quando | Impacto se atrasar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTO | Banco + Auth + RLS funcionando | CPO | Semana 1 | CPO não pode desenvolver nenhum fluxo sem o banco pronto |
| CTO | Edge Functions (request_create, accept, update, OTP) | CPO | Semana 2 | Fluxo de solicitação e conclusão bloqueados no frontend |
| CTO | Supabase Realtime configurado | CPO | Semana 2–3 | Acompanhamento ao vivo do pedido não funciona |
| CTO | Painel Admin funcional | COO | Semana 3–4 | COO não consegue verificar prestadores nem resolver tickets |
| CTO | Runbooks técnicos (README_BUGFIX, FAQ_SUPABASE) | COO | Semana 4 | COO não consegue operar com segurança sem documentação |
| CPO | Tela de onboarding de prestador completa | COO + Growth | Semana 3 | COO e Growth não conseguem registrar prestadores no app |
| CPO | Tela de abertura de ticket pelo cliente | COO | Semana 3 | COO recebe reclamações sem fluxo estruturado de resolução |
| COO | Checklist de verificação de prestadores | Growth | Semana 1 | Growth capta prestadores sem saber o que pedir/verificar |
| COO | FAQ operacional + respostas padrão | Growth | Semana 4 | Growth responde dúvidas de prestadores de forma inconsistente |
| Growth | Primeiros 10–20 prestadores recrutados | CTO + COO | Semana 2–3 | Sem oferta, o MVP não pode ser testado em condições reais |
| Growth | Feedback de campo (UX, confusões, falhas) | CPO | Quinzenal | Produto evolui sem input do mundo real |
| COO | Relatório semanal de operação (tickets, cancelamentos) | CPO + CTO | Semanal | Time técnico não sabe o que priorizar para a próxima sprint |

COMISSIONADOS  ·  Documento interno  ·  Equipe fundadora  ·  MVP Beta